МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ПОДБОРА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ДОМА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «Технологии коллективной промышленной разработки информационных систем» по образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия»

Выполнили:
студенты гр. Б9120-09.03.04прогин
__________________Кучапина С.С.
____________________Орлов Г.А. ___________________Петров Ф.А. __________________Романова И.С.
____________________Чащин  Т.А.
Руководитель:
ассистент департамента ПИиИИ
_________________Иваненко Ю.С.

г. Владивосток,
2023

Оглавление

Введение	4

1.	План проекта	5

2.	Регламент проведения инспекции	6

2.1	Виды инспекций	6

2.2    Участники инспекции	7

2.1.	Этапы инспекции	7

2.1.1.	Планирование инспекции.	7

2.1.2.	Назначение инспекции.	8

2.1.3.	Подготовка к инспекции.	9

2.1.4.	Собрание по инспекции.	9

2.1.5.	Завершение инспекции.	9

2.2.	Перечень статусов и степени важности замечаний	10

2.3.	Метрики, характеризующие эффективность инспекций	10

3	Модель состояний задач	11

3.1	Перечень состояний задач	11

3.2	Правила создания новой задачи	12

3.3	Правила перехода задач из состояния в состояние	12

4	Презентация проекта	15

5	Требования к проекту	18

5.1	Требования к пользовательскому интерфейсу	18

5.2	Требования к модулю подбора растений, по введённым характеристикам	19

5.3	Требования к базе данных растений	19

5.4	Модуль запросов к БД	19

5.5	Требования к модулю хостинга онлайн-сервиса	20

5.6	Нефункциональные требования	20

6	Архитектуры проекта	21

7	Измерения проекта	23

Заключение	25

Введение

Промышленная разработка информационных систем включает в себя множество этапов, начиная от разработки плана проекта, заканчивая его тестированием, для чего необходимо множество специалистов различных профилей, а также унифицированные методы коммуникации между ними, с помощью которых можно разделить обязанности членов команды по их специализации.

Исходя из описанного выше, необходимо использовать определенные технологии коллективной разработки для повышения эффективности работы в группе и соответствия конечного продукта заявленным требованиям.

В данной курсовой работе рассматривается задача коллективной разработки программного средства «Программная система подбора растений для дома» и составление технической документации к данному средству.

Таким образом, целью курсовой работы является разработка программного средства с использованием подходов коллективной промышленной разработки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Разработать план проекта.

- Разработать регламент проведения инспекции.

- Разработать модель состояний задач.

- Разработать презентацию проекта.

- Разработать требования к проекту.

- Разработать архитектуру проекта.

- Разработать измерения проекта.

- Разработать перечень задач проекта.

- Разработать рекомендации по кодированию.

- Разработать план тестирования проекта.

- Протестировать проект.

- План проекта

План проекта – это документ, содержащий подробную информацию о проекте: исполнителях, задачах и сроках. Документ является конечным результатом этапа планирования, утверждается до начала любых работ и становится самым главным и достоверным источником информации о грядущем проекте.

Исполнителями данного проекта являются следующие лица:

- Team Leader – Орлов Георгий Александрович;

- Designer – Кучапина Софья Сергеевна;

- Coder 1 – Орлов Георгий Александрович;

- Coder 2 – Петров Филипп Александрович;

- Coder 3 – Чащин Трофим Александрович;

- Build Engineer – Орлов Георгий Александрович;

- Technical Writer – Романова Ирина Сергеевна.

На Рисунке 1 представлены перечень задач для выполнения и примерные сроки их реализации.

Рисунок 1 – План проекта

- Регламент проведения инспекции

Верификация рабочих продуктов является неотъемлемой частью процесса по обеспечению их качества. Современной технологией программирования выработаны специальные стандарты, подходы и механизмы проведения верификаций рабочих продуктов в формате так называемых инспекций (peer reviews).

Инспекция — это мероприятие по обеспечению качества рабочих продуктов проектов по разработке ПО и иной деятельности, которая проводится разработчиками, возможно - с участием представителей заказчика. Концептуально инспекция имеет следующие цели:

- Обнаружить ошибки в функциях, логике, содержании или реализации рабочих продуктов на ранних этапах их разработки и предотвратить их наследование;

- Рационально донести замысел или реализацию продукта до всех заинтересованных лиц (через их участие);

- Оптимизировать, оценить или улучшить рабочий продукт.

  - Виды инспекций

Существует несколько разновидностей инспекций. В самом общем случае их подразделяют на формальные (проводимые по специальному регламенту) и неформальные (проводимые в рабочем порядке) инспекции. Критерием в пользу проведения того или иного типа инспекции служит размер инспектируемого рабочего продукта. Данный критерий по отношению к формальным инспекциям может быть, например, следующим:

Таблица 1 -  Критерии инспекции

| Рабочий продукт | Размер продукта или изменения в нем, не менее |
| --- | --- |
| Требования | 5 страниц или 10% рабочего продукта |
| Документы по дизайну | 5 страниц или 10% рабочего продукта |
| Не комментированный код | 50 NCLOC |
| Тесты (Test Cases) | 5 страниц или 10% рабочего продукта |

## 2.2 Участники инспекции

Участники инспекции могут иметь следующие роли:

- Автор (Author) - сотрудник, разработавший инспектируемый рабочий продукт, либо сделавший инспектируемые изменения в существующем рабочем продукте;

- Председатель (Moderator) - ответственный сотрудник, выполняющий роль председателя инспекции;

- Секретарь (Recorder) - сотрудник, ответственный за создание и распространение документации по инспекции;

- Ведущий (Presenter) - сотрудник, представляющий рабочий продукт инспекторам;

- Инспектор (Inspector) - сотрудник, ответственный за эффективную проверку инспектируемого рабочего продукта.

Один человек может играть сразу несколько ролей. В случае совмещения ролей рекомендуется, чтобы один человек играл не более двух ролей одновременно. В инспекции должны участвовать не менее 3 человек. При назначении одного человека на несколько ролей следует руководствоваться следующим правилом: не допустимо совмещение ролей Председатель и Автор, Автор и Ведущий, Автор и Секретарь, Автор и Инспектор. Все остальные сочетания ролей допускаются.

  - Этапы инспекции

    - Планирование инспекции.

Все инспекции на конкретном проекте проводятся согласно принятому на предприятии стандартному процессу, планируются на фазе планирования проекта и фиксируются в документе SQAP (Software Quality Assurance Plan).

Кроме того, при изменении любого продукта должна быть проведена инспекция этих изменений в том случае, если объем этих изменений превышает определенные значения, служащие критериями проведения формальных инспекций.

При планировании инспекции коллективно выбирается дата, время, формат (очный или заочный) и платформа (при заочной инспекции) проведения инспекции. Эти параметры определяются с учетом удобства и доступности участников инспекции, обеспечивая эффективное проведение процесса и обмена необходимой информацией.

Секретарю, ведущему и инспектору необходимо принять или отклонить приглашение на формальную инспекцию с обязательным указанием причин.

    - Назначение инспекции.

Автор должен оповестить руководителя проекта (или руководителя группы) о готовности рабочего продукта к формальной инспекции и зафиксировать промежуточную стабильную версию рабочего продукта. С момента предоставления рабочего продукта на формальную инспекцию до собрания включительно автор не имеет права вносить изменения. Также автор должен запросить руководителя проекта об имеющихся ресурсах на роль председателя инспекции. В случае необходимости, провести обзорное собрание, целью которого является ввести участников формальной инспекции в курс дела.

Председатель должен убедиться, что рабочий продукт удовлетворяет критерию готовности к формальной инспекции. Также председателю нужно определить необходимость проведения обзорного собрания и проверить, что все обязательные участники формальной инспекции приняли приглашение либо прислали отказ с обязательным указанием причин и/или предложением своих сроков проведения инспекции. В случае получения хотя бы одного отказа, председатель должен проанализировать сложившуюся ситуацию на предмет того, может ли быть проведена инспекция без отказавшегося участника.

Кроме того, председатель или автор должны обеспечить следующее: 1) определить материально – техническую сторону проведения инспекции, 2) подобрать команду участников и распределить роли, 3) оповестить всех участников формальной инспекции.

    - Подготовка к инспекции.

Инспектор самостоятельно независимо от других участников изучает предоставленный для инспекции рабочий продукт, используя накопленный опыт и стандарты. Также ему требуется заполнить необходимые поля протокола подготовки к формальной инспекции и отправить его председателю формальной инспекции и автору.

На основе полученных от инспекторов протоколов подготовки к формальной инспекции, председателю необходимо принять одно из следующих решений: провести, перенести или отменить инспекцию. После принятия решения председатель должен оповестить всех участников формальной инспекции об изменениях.

До собрания автору необходимо ознакомиться с содержанием полученных от инспекторов протоколов подготовки к формальной инспекции, проанализировать изложенные в них замечания.

Секретарь должен проанализировать замечания, зафиксированные инспекторами в протоколах подготовки к формальной инспекции, выявить повторяющиеся.

    - Собрание по инспекции.

На собрании происходит обсуждение замечаний и рекомендаций инспектора по рабочему продукту. На собрании по инспекции обязательно присутствует инспектор и автор рабочего продукта, требующего инспекции. Присутствие остальных участников команды разработки по желанию.

    - Завершение инспекции.

Если рабочий продукт требует доработки, то автор фиксирует все замечания и рекомендации инспектора, разрабатывает план предстоящих работ и далее согласовывает его с инспектором. Если рабочий продукт не требует доработки, то инспектор подтверждает слияние рабочей ветки в «master» ветку.

  - Перечень статусов и степени важности замечаний

- Ошибка – проблема, которая найдена на той же фазе, на которой внесена. Допустимые значения степени серьёзности ошибки:

- Критическая (Critical)

- Средняя (Moderate)

- Мелкая, незначительная (Minor)

- Другие (Other)

- Комментарий – это наблюдение, предложение, рекомендация или улучшение, предложенное для будущего выпуска рабочего продукта или вопрос, требующий разъяснения.

- Дефект – проблема, которая найдена на фазе, отличной от той, на которой внесена.

- Замечание для исследования – проблема, природа которой не может быть определена на собрании и требует дополнительного исследования. В результате дополнительного исследования такая проблема должна получить одно из вышеупомянутых значений статусов.

  - Метрики, характеризующие эффективность инспекций

Стратегическая цель метрики – повысить качество разрабатываемого ПО.

В качестве метрики, характеризующей эффективность инспекции, была выбрана Inspection Preparation Rate (IPR):

IPR = (Количество инспекторов * Размер продукта) / Общее время подготовки

Изучаемый объект метрики – подготовка к инспекции, измеряемый атрибут – производительность подготовки к инспекции.

Единица измерения – <страница, требование, LOC, тест> / час.

- Модель состояний задач

Каждая задача, являясь отражением делового процесса, проходит определенные состояния. Сначала идет создание задачи, потом идет выполнение работ по задаче, после выполнения задача завершается.

  - Перечень состояний задач

1. New – новая подзадача.

2. Analysis – в процессе анализа. В это состояние подзадачу переводит сотрудник после того, как начнёт её анализ.

3. Analysis completed – анализ завершён. Переводится сотрудником после завершения анализа задачи.

4. Terminated – прерванный. В это состояние задача может быть переведена CCB после рассмотрения и принятия решения о необходимости отмены, прекращения работы над задачей.

5. Forward – в данном случае имеет значение «переданный на дальнейшую разработку». В это состояние задача переводится CCB после анализа при назначении задачи на разработку конкретному сотруднику.

6. Coding – кодирование. В это состояние задача переводится сотрудником разработчиком, при начале работы по кодированию, связанному с задачей.

7. Inspected – проинспектировано. В это состояние задача переводится сотрудником-разработчиком после завершения кодирования и инспектирования изменений рабочего продукта.

8. Resolved – проверено. Переводится после проверки изменений рабочего продукта по результатам инспектирования специалистом-экспертом (code expert).

9. Integrated – заинтегрировано. Переводится сотрудником, осуществляющим интеграцию изменений в основную ветку рабочего продукта после успешной интеграции этих изменений.

10. Tested - протестировано. Переводится сотрудником, осуществляющим тестирование изменений в рабочий продукт (tester).

11. Closed – закрыто. В это состояние задача переводится CCB по результатам отчёта о тестировании сделанных изменений.

  - Правила создания новой задачи

      - Описание задачи. Задача должна быть ясно и чётко описана, чтобы каждый член команды мог вникнуть в суть. В описание необходимо включить цели и ожидаемые результаты;

      - Требования и критерии завершённости. Необходимо указать требования к задаче и определить критерии завершённости для чёткой оценки выполнения;

      - Приоритет и сроки. Для эффективной разработки проекта необходимо указать приоритет новой задачи относительно других задач и установить реалистичные сроки выполнения;

      - Ресурсы. Требуется определить необходимые ресурсы и обозначить зависимости от других задач или компонентов проекта;

      - Тестирование. Нужно определить требования к тестированию и проверке новой задачи и указать возможные тестовые сценарии;

      - Документация. Завершить задачу с необходимой документацией, чтобы облегчить понимание и поддержание кода.

Так как информирование о создании новой задачи осуществляется для всей команды, то приступить к разработке может приступить любой член команды. Решением новой задачи будут заниматься участник/участники, у которых меньше всего работы на тот момент времени, когда задача появилась. Это сделано для того, чтобы работа распределялась равномерно.

  - Правила перехода задач из состояния в состояние

В основном, состояния задач идут последовательно друг за другом (по стрелкам). В некоторых случаях состояния могут возвращаться на несколько назад или пропускать некоторые состояния. Схема перехода из состояния в состояние показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема перехода из состояния в состояние

Примечания:

- Задача переходит в состояние Terminated только в самых критических ситуациях: когда не хватает ресурсов или при анализе были сделаны выводы о нецелесообразности работы над данной задачей;

- После состояния Analysis completed задача переходит в состояние

Forward. На данном этапе Team Leader может назначать на задачу исполнителя и инспектора. Также из состояния Analysis completed можно перейти в Coding, если на выполнение задачи не переназначали исполнителя/исполнителей;

- Из состояния Inspected возможно вернуться в Coding и Analysis, если в ходе инспектирования нашлись ошибки или возникли вопросы к решению задач;

- Из состояний Resolved, Integrated и Tested тоже есть возможность вернуться в состояние Analysis, так как появляются ошибки и новые идеи по преобразованию решения задачи;

- В состояние Closed можно перейти только в случае полной уверенности в выполнении задачи.

- Презентация проекта

На рисунке 3 представлена титульная страница презентации.

Рисунок 3 – Титульная страница

Актуальность данного проекта представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Актуальность проекта

На рисунке 5 продемонстрировано, какие есть преимущества у данного проекта.

Рисунок 5 – Преимущества проекта

Внешний вид разрабатываемого средства представлен на рисунках 6 и 7.

Рисунок 6 – Пример окна интерфейса выбора параметров

Рисунок 7 – Пример окна интерфейса вывода результата

- Требования к проекту

Программный продукт «Программная система подбора растений для дома» предназначен для подбора растений по выбранным пользователем параметрам.

Программный продукт «Программная система подбора растений для дома» состоит из следующих подсистем:

- FS-1 – Пользовательский интерфейс

- FS-2 – Модуль подбора растений

- FS-3 – База данных растений

- FS-4 – Модуль запросов к БД

- FS-5 – Модуль хостинга онлайн-сервиса

  - Требования к пользовательскому интерфейсу

Требование REC FS-1 001 Пользовательский интерфейс должен запускаться и корректно отображаться на любом устройстве, поддерживающим выход в интернет, и просмотр web-страниц. В том числе:

- Настольные компьютеры.

- Планшеты.

- Телефоны.

Требование REC FS-1 002 Пользовательский интерфейс должен содержать каталог всех растений. В него можно перейти, нажав на главной странице кнопку “Все растения”. На данной странице должны отображаться все растения, имеющиеся в БД, с их фотографиями. Изначально, на странице открывается небольшое число записей о растениях (10–15), и записи должны автоматически загружаться, когда пользователь пролистывает страницу вниз. Внизу и вверху страницы должна быть кнопки “На главную страницу”.

Требование REC FS-1 003 Пользовательский интерфейс должен содержать информацию о проекте. Ссылка для перехода на данную страницу должна располагаться в футере, на всех других страницах. На странице должна быть кнопка “На главную страницу”.

Требование REC FS-1 004 Пользовательский интерфейс должен содержать кнопку “Приступить к подбору”. После её нажатия открывается страница с параметрами для выбора растений. Для выхода на главную страницу должна существовать кнопка “На главную страницу”. После выбора всех параметров появляется кнопка “Подобрать растения”, нажав на которую, пользователь переходит на с результатами подбора.

Требование REC FS-1 005 Если при подборе растений в вопросе есть поле ввода, оно должно проверять введённые данные на корректность, и выводить соответствующее сообщение о некорректно введённых данных.

Требование REC FS-1 006 При изменении одного из предыдущих ответов, все последующие ответы должны сбрасываться и возвращаться в первоначальное состояние.

  - Требования к модулю подбора растений, по введённым характеристикам

Требование REC FS-2 001 Модуль должен содержать алгоритм подбора растений.

Требование REC FS-2 002 Модуль должен подобрать одно или несколько растений (у пользователя существует выбор при подборке параметров: вывести одно растение или вывести несколько растений). В случае, когда для перечня введённых характеристик нет ни одного растения в Базе данных, продукт должен уведомить пользователя о том, что ему не удалось подобрать ни одного растения.

  - Требования к базе данных растений

Требование REC FS-3 001 В Базе данных (далее - БД) должны содержаться записи о растениях, покрывающие большее количество возможных запросов, с указанием характеристик (> 90% всех запросов должны возвращать результат), однако, не учитывая характеристики, связанные с цветом растения.

  - Модуль запросов к БД

Требование REC FS-4 001 Модуль запросов к БД должен быть защищён от SQL-инъекций.

  - Требования к модулю хостинга онлайн-сервиса

Требование REC FS-5 001 Модуль хостинга онлайн-сервиса должен быть всегда доступен.

  - Нефункциональные требования

Требование UF_001 Контроль версий, на всех стадиях разработки продукта, должен вестись на платформе GitHub.

Требование UF_002 Алгоритм подбора растений, должен получать набор характеристик введённых пользователем, преобразовывать их в SQL-запрос, и передавать модулю запросов к БД.

- Архитектуры проекта

Архитектура программного обеспечения относится к фундаментальным структурам программной системы и дисциплине создания таких структур и систем. Каждая структура включает элементы программного обеспечения, отношения между ними, а также свойства как элементов, так и отношений.

Архитектура программной системы – это метафора, аналогичная архитектуре здания. Он функционирует как план для системы и проекта разработки, в котором излагаются задачи, которые должны быть выполнены командами разработчиков.

Была разработана Архитектурно-контекстная диаграмма разрабатываемой программной системы по подбору растений.

Рисунок 8 – Архитектурно-контекстная диаграмма

Также была разработана графический сценарий алгоритма подбора растений.

Рисунок 9 – Графический сценарий алгоритма подбора растений.

- Измерения проекта

Контроль над производственным процессом и его результатами является ключевым видом деятельности на современном предприятии, производящем программное обеспечение на заказ. В силу специфики такого продукта, как программное обеспечение, для оценки эффективности процесса и качества конечного продукта применяются особые методы.

Комплекс мероприятий, направленных на количественную оценку эффективности работы, называется программой измерений.

Метрика эффективности процесса производства

- Problem Resolution Rate (PRR)

PRR = Количество дней на обработку задачи

Стратегическая цель метрики – сократить сроки выполнения проектов по разработке ПО.

Изучаемый объект метрики – задача, измеряемый атрибут – время обработки.

Единица измерения – день.

Метрика плотности дефектов у продукта

- Inspection Fault Density (IFD)

IFD = (Количество найденных ошибок / Размер рабочего продукта)

Стратегическая цель метрики – повысить качество разрабатываемого ПО.

Изучаемый объект метрики – инспекция, измеряемый атрибут – плотность найденных в ходе инспекции ошибок.

Количество найденных ошибок – ошибки, обнаруженные на этапе инспектирования.

Единица измерения – ошибка / <страница, требование, LOC, тест>.

Метрика качества продукта

- In Process Faults (IPF)

IPF = (Число обнаруженных ошибок до выпуска его релиза) / LOC

Стратегическая цель метрики – повысить качество разрабатываемого ПО.

Изучаемый объект метрики – продукт, измеряемый атрибут – плотность неполадок.

Число обнаруженных ошибок – количество ошибок, обнаруженных на этапе тестирования

Единица измерения – неполадка / LOC.

Заключение

В рамках работы над проектом «Программная система для подбора растений для дома» были решены следующие поставленные задачи:

- Разработан план проекта;

- Разработан регламент проведения инспекции;

- Разработана модель состояний задач;

- Разработана презентация проекта;

- Разработаны требования к проекту;

- Разработана архитектура проекта;

- Разработаны измерения проекта.

Список литературы

- Гриняк В.М. Лекции по дисциплине «Технологии коллективной промышленной разработки информационных систем». Электронный вариант.